Gaijin Market 行情分析网站

项目备忘录、研究方法论与 Codex 协作手册

面向载具、皮肤与虚拟物品的价格统计、回测和可解释择时参考

编制日期：2026年6月27日
建议技术栈：Next.js + FastAPI + PostgreSQL + Python 分析服务
开发方式：Git + Codex + 自动化测试 + 分阶段验收

重要边界：未取得 Gaijin 书面许可前，不部署自动爬虫、机器人、抓包复用或绕过访问限制的数据采集功能。

# 一、执行摘要

本项目应被定义为“虚拟物品行情研究与决策支持工具”，而不是自动交易系统，也不是承诺盈利的投资产品。第一版的核心目标不是预测得多复杂，而是建立一条可验证、可回放、可解释的数据链路：合规数据导入 → 数据质量检查 → 指标计算 → 历史回测 → 推荐信号 → 网站展示。

最稳妥的产品路线是先使用人工录入、CSV/JSON 导入、模拟数据或获得授权的数据源完成全套功能。只有取得明确许可后，才把数据入口替换为自动化接口。这样可以把法律风险与技术开发解耦，也能让你在没有完整实时数据时先完成可展示的作品。

| 优先级 | 目标 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 合规和数据边界 | 仓库中没有自动访问 Gaijin Marketplace 的代码；数据入口可替换 |
| P0 | 可复现的数据管线 | 同一份 CSV 在不同机器上产生相同清洗结果和指标 |
| P0 | 可解释的基础信号 | 每个推荐都给出价格、流动性、风险和事件原因 |
| P1 | 历史回测 | 能够复现某日信号，并计算扣费后的真实表现 |
| P1 | 可用的网站界面 | 商品列表、单品详情、筛选、回测页可正常使用 |
| P2 | 预测模型 | 仅在基线规则稳定后加入分位数回归和成交概率模型 |

# 二、项目目标与非目标

## 2.1 项目目标

维护商品、历史快照、活动事件、费用配置和算法版本。

展示最低卖价、最高买价、价差、滚动中位数、波动率、流动性和历史区间。

计算扣除交易费用后的盈亏平衡价、预期收益率、亏损概率和预计成交时间。

提供“关注 / 观察 / 风险较高”等可解释信号，而不是给出绝对承诺。

使用走步回测验证规则，避免未来数据泄漏和只挑最好参数。

形成一个适合求职、实习申请或毕业项目展示的工程化作品。

## 2.2 第一版明确不做

不自动登录 Gaijin 账号，不保存账号 Cookie、令牌或支付信息。

不调用未公开或未经授权的内部接口，不解析网络请求来绕过正常页面限制。

不执行自动下单、自动出售、自动撤单或批量账号操作。

不在数据不足时使用大模型生成虚假的价格历史或成交量。

不把回测收益等同于未来收益，不使用“稳赚”“必涨”等措辞。

# 三、合规与数据获取策略

Gaijin Marketplace 的现行 Trade Policy 明确禁止使用 robots、crawlers、bots、scrapers 或其他自动化手段访问、收集数据或抓取内容。项目仓库必须把这一条写成不可违反的工程约束。自动化浏览器、抓包后复用接口、轮换 IP、模拟用户行为等手段仍可能属于被禁止的自动访问，不应作为“技术绕过方案”。

## 3.1 数据源分级

| 级别 | 数据方式 | 是否适合上线 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Gaijin 提供的正式公开 API 或书面授权接口 | 是 | 保存授权范围、速率、再分发和缓存规则 |
| B | 用户自己导出的 CSV/JSON、人工录入、管理员上传 | 是 | 第一版推荐方式 |
| C | 具有明确许可的第三方数据集 | 视许可而定 | 确认来源、更新频率和再分发条款 |
| D | 自动爬网页、内部接口、浏览器自动化、抓包复用 | 否 | 未授权前不得实现 |

## 3.2 数据入口接口化

数据采集不要直接写进分析逻辑。定义统一的数据提供者接口，以便将来替换来源：

from typing import Protocol
from datetime import datetime

class MarketDataProvider(Protocol):
    def list_items(self) -> list[dict]: ...
    def get_snapshot(self, item_id: str, at: datetime) -> dict: ...
    def get_history(self, item_id: str, start: datetime, end: datetime) -> list[dict]: ...

# 第一版实现：CsvMarketDataProvider
# 获得授权后：AuthorizedApiMarketDataProvider

# 四、产品范围与 MVP 页面

| 页面 | 核心内容 | MVP 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 仪表盘 | 市场概览、价格异常、活动影响、数据更新时间 | 可从样例数据展示至少 20 个商品 |
| 商品列表 | 搜索、分类、价格、价差、评分、流动性筛选 | 筛选条件可组合且 URL 可分享 |
| 商品详情 | 历史图、订单指标、收益计算器、信号解释 | 任意日期范围能正确重绘 |
| 回测页面 | 策略参数、测试区间、净收益、回撤、交易记录 | 能够下载回测结果 CSV |
| 活动页面 | 活动开始/结束、受影响商品、事件窗口表现 | 可人工维护事件 |
| 数据管理 | CSV 导入、错误报告、重复检测、字段映射 | 错误行不进入正式表 |
| 设置页面 | 费用率、风险参数、推荐阈值 | 修改后有审计记录 |

# 五、推荐技术架构

建议采用单仓库结构。前端和后端分离，但共享类型、接口规范和测试数据。Python 负责数据处理与模型，TypeScript 负责用户界面。第一版不要引入微服务、消息队列和 Kubernetes；先用一个 FastAPI 服务、一个 Next.js 应用和一个 PostgreSQL 数据库完成闭环。

gaijin-market-analytics/
├─ AGENTS.md
├─ README.md
├─ docs/
│  ├─ product-spec.md
│  ├─ methodology.md
│  ├─ data-contract.md
│  └─ decisions/
├─ apps/
│  ├─ web/                 # Next.js + TypeScript
│  └─ api/                 # FastAPI
├─ packages/
│  ├─ analytics/           # 指标、信号、回测、模型
│  └─ shared-schemas/      # OpenAPI/JSON schema/共享类型
├─ data/
│  ├─ samples/
│  └─ imports/             # 不提交真实敏感数据
├─ tests/
│  ├─ fixtures/
│  ├─ integration/
│  └─ e2e/
├─ infra/
│  ├─ docker-compose.yml
│  └─ migrations/
├─ .env.example
└─ Makefile

## 5.1 组件职责

| 组件 | 职责 | 不应承担 |
| --- | --- | --- |
| Next.js Web | 页面、筛选、图表、表单、状态展示 | 不在浏览器中计算正式回测结果 |
| FastAPI | 权限、数据接口、导入任务、业务校验 | 不直接包含页面样式 |
| analytics 包 | 纯函数指标、信号、回测、模型 | 不依赖 HTTP 或 UI |
| PostgreSQL | 商品、快照、事件、策略、结果和审计记录 | 不存明文密钥 |
| 任务执行器 | 后续用于批量计算和提醒 | MVP 阶段可先用同步命令或系统计划任务 |

# 六、数据模型与数据合同

## 6.1 核心表

| 表 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| items | id, external_key, name, category, rarity, tradable_from | 商品主数据 |
| market_snapshots | item_id, observed_at, best_ask, best_bid, ask_count, bid_count, volume | 时间序列快照 |
| market_events | event_type, start_at, end_at, description | 活动、更新、复刻等事件 |
| event_items | event_id, item_id, impact_type | 事件与商品关联 |
| fee_configs | effective_from, buy_fee_rate, sell_fee_rate | 费用版本化 |
| strategies | name, version, parameters_json, code_commit | 算法版本 |
| signals | item_id, generated_at, score, explanation_json | 推荐结果 |
| backtest_runs | strategy_id, range, metrics_json, dataset_hash | 回测复现 |
| import_jobs | source, checksum, status, error_report | 数据导入审计 |

## 6.2 CSV 最小合同

item_key,item_name,category,observed_at,best_ask,best_bid,ask_count,bid_count,estimated_volume
skin_001,Example Skin,skin,2026-06-01T12:00:00Z,42.50,39.00,18,7,4
vehicle_002,Example Vehicle,vehicle,2026-06-01T12:00:00Z,85.00,77.00,9,5,2

时间统一存 UTC，显示时按用户时区转换。

价格使用 Decimal，不使用二进制浮点保存金额。

同一 item_id + observed_at 必须唯一。

best_ask 必须大于零；best_bid 允许为空，但不得为负。

导入文件计算 SHA-256，重复文件默认拒绝。

错误行进入隔离区，不能悄悄丢弃。

# 七、收益与推荐方法论

## 7.1 先定义可交易收益

对每笔模拟交易，必须按当时生效的费用配置计算，而不是使用当前费用倒算历史：

buy_cost = quantity * buy_price * (1 + buy_fee_rate) + fixed_buy_cost
sell_revenue = quantity * sell_price * (1 - sell_fee_rate) - fixed_sell_cost
profit = sell_revenue - buy_cost
roi = profit / buy_cost
break_even_sell_price = (buy_cost + fixed_sell_cost) / (quantity * (1 - sell_fee_rate))

## 7.2 基础指标

| 指标 | 建议计算 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 稳健低估度 | log价格相对滚动中位数的 MAD z-score | 减少极端挂单对均值的影响 |
| 趋势 | EMA7/EMA30、7/30日收益、价格斜率 | 判断下跌是否减缓或趋势是否转正 |
| 价差率 | (ask-bid)/mid | 衡量立即成交成本 |
| 订单失衡 | (bid_depth-ask_depth)/(bid_depth+ask_depth) | 供需方向的近似指标 |
| 波动率 | 滚动 log return 标准差或稳健波动 | 用于风险惩罚 |
| 流动性 | 成交频率、价差、深度、无成交天数综合 | 避免推荐“看涨但卖不出”的商品 |
| 事件位置 | 距离活动开始/结束天数 | 控制活动供应冲击 |

## 7.3 第一版推荐评分

第一版使用透明、可回测的规则模型。每一项先标准化到 0-100，再组合：

raw_score = (
    0.30 * undervaluation_score
  + 0.20 * liquidity_score
  + 0.15 * trend_reversal_score
  + 0.15 * order_balance_score
  + 0.10 * event_timing_score
  + 0.10 * data_confidence_score
)

final_score = raw_score - volatility_penalty - spread_penalty - staleness_penalty

推荐信号必须经过硬性门槛：

eligible = (
    history_days >= 90
    and snapshot_age_hours <= 24
    and best_ask > best_bid
    and spread_rate <= configured_max_spread
    and estimated_days_to_sell <= configured_max_holding_days
)

if not eligible:
    recommendation = "数据不足或流动性不足"
else:
    recommendation = score_to_label(final_score)

## 7.4 第二版模型

价格模型：LightGBM/XGBoost 分位数回归，预测 7/30/90 日的 P10、P50、P90。

成交模型：Logistic Regression、LightGBM 分类或生存分析，预测期限内成交概率和预计成交天数。

最终效用：预期扣费后收益 - 尾部风险 - 非流动性惩罚 - 持有时间惩罚。

只有当模型在时间外测试集上稳定优于简单基线，才替换规则模型。

# 八、回测和科学验证

## 8.1 防止未来数据泄漏

生成某日信号时，只能使用该日及以前可获得的数据。

费用、活动信息、商品可交易状态必须使用当时版本。

训练、调参和最终评估严格按时间分隔，不能随机打乱时间序列。

同一商品的未来价格不得通过全局标准化、插值或目标编码泄漏到过去。

## 8.2 走步回测

for each evaluation_window:
    train = data before evaluation_window
    fit_or_calibrate_strategy(train)
    signals = generate_signals(using data available at each timestamp)
    simulate_execution(signals, fees, spread, liquidity constraints)
    record_metrics()
    move window forward

## 8.3 评价指标

| 类别 | 指标 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 预测 | MAE、MASE、Pinball Loss | 价格和分位数预测质量 |
| 概率 | Brier Score、校准曲线 | 成交/盈利概率是否可信 |
| 策略 | 净收益、胜率、Profit Factor | 策略收益表现 |
| 风险 | 最大回撤、CVaR、最差月份 | 尾部风险 |
| 流动性 | 平均持有天数、无法成交比例 | 是否具有实际可执行性 |
| 稳定性 | 不同商品类别、不同活动阶段的表现 | 防止只对单一时期有效 |

必须保留三类基线，以证明复杂算法确实增加价值：

1. 不交易基线：始终不产生信号。

2. 简单规则基线：价格低于 90 日中位数固定比例后买入。

3. 季节/持有基线：固定活动后第 N 天买入并持有固定天数。

# 九、API 与前端合同

## 9.1 推荐 API

GET  /api/v1/items
GET  /api/v1/items/{item_id}
GET  /api/v1/items/{item_id}/history?from=&to=&interval=
GET  /api/v1/items/{item_id}/metrics
GET  /api/v1/items/{item_id}/signal
POST /api/v1/imports/csv
GET  /api/v1/imports/{job_id}
POST /api/v1/backtests
GET  /api/v1/backtests/{run_id}
GET  /api/v1/events
PUT  /api/v1/settings/fees

## 9.2 信号响应示例

{
  "item_id": "skin_001",
  "generated_at": "2026-06-27T00:00:00Z",
  "score": 74,
  "label": "可以关注",
  "expected_roi_30d": 0.086,
  "loss_probability_30d": 0.24,
  "expected_days_to_sell": 18,
  "confidence": "medium",
  "reasons": [
    "当前价格低于90日滚动中位数17%",
    "7日下跌斜率正在减缓",
    "价差处于历史中等水平"
  ],
  "risks": [
    "卖单数量仍高于30日中位数",
    "活动结束时间距今较短"
  ],
  "strategy_version": "baseline-v1.2.0"
}

# 十、Codex 协作方法

Codex 应被当作能够阅读仓库、修改代码、运行命令、编写测试和审查差异的工程搭档，而不是一次性“生成整个网站”的按钮。复杂任务先让 Codex 做计划；每次只交付一个可以测试的垂直切片。

## 10.1 初始化流程

1. 建立空 Git 仓库并创建 main 分支保护。

2. 在仓库根目录放入本启动包中的 AGENTS.md。

3. 用 Codex App、VS Code 扩展或 CLI 打开项目目录。

4. 首次让 Codex只阅读需求并生成 docs/product-spec.md、docs/data-contract.md 和执行计划，不要立刻写全部代码。

5. 确认计划后，每个阶段创建独立分支，例如 feat/data-import、feat/baseline-signals。

6. 每次要求 Codex写测试、运行测试、展示变更摘要和剩余风险。

7. 通过 diff 和 /review 检查，再合并。

## 10.2 每个 Codex 提示词的四个部分

| 部分 | 写法 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 目标 | 本次只完成一个明确结果 | 实现 CSV 导入，不做预测模型 |
| 上下文 | 指出文件、规范和已有接口 | 遵守 docs/data-contract.md 和现有 Alembic 模型 |
| 约束 | 安全、架构、依赖、禁止项 | 不得实现任何 Gaijin 自动爬取代码 |
| 完成标准 | 测试和可观察行为 | pytest 全通过；错误行有可下载报告 |

## 10.3 建议的 Codex 工作循环

1. /plan：阅读需求、仓库和约束，输出文件级计划
2. 实现最小垂直切片
3. 运行格式化、类型检查、单元测试和集成测试
4. 生成或更新文档
5. /review：检查未提交变更
6. 修复 review 发现的问题
7. 由你手动验收页面或 API
8. 提交小而清晰的 commit

# 十一、分阶段实施路线

| 阶段 | 交付物 | 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| 0 需求冻结 | product-spec、data-contract、风险登记表 | 明确不做自动爬虫和自动交易 |
| 1 工程骨架 | monorepo、Docker Compose、CI、健康检查 | 一条命令启动，CI 通过 |
| 2 数据层 | 数据库迁移、CSV 导入、质量报告 | 重复、缺失、非法数据均被检测 |
| 3 分析基线 | 收益函数、稳健指标、评分函数 | 纯函数测试覆盖关键边界 |
| 4 API | 商品、历史、指标、信号、导入接口 | OpenAPI 可用，集成测试通过 |
| 5 前端 | 仪表盘、列表、详情、图表、收益计算器 | 桌面和手机可用 |
| 6 回测 | 走步回测、交易模拟、报告导出 | 可复现且无未来数据泄漏 |
| 7 模型实验 | 分位数回归、成交概率、模型卡 | 时间外测试优于基线 |
| 8 上线准备 | 权限、备份、日志、监控、免责声明 | 安全检查和恢复演练通过 |

# 十二、可以直接交给 Codex 的任务提示词

## 12.1 项目规划提示词

你是本项目的技术负责人。请先不要写代码。

目标：为“Gaijin Market 行情分析网站”制定可执行的工程计划。
上下文：阅读 AGENTS.md、docs/ 下现有文件和仓库结构。
约束：不得实现自动访问、抓取、登录或调用 Gaijin Marketplace 内部接口；第一版数据仅来自 CSV/JSON/人工导入。
输出：
1. 功能边界和非功能需求；
2. 数据模型；
3. API 合同；
4. 分阶段文件级实施计划；
5. 每阶段测试策略；
6. 风险和需要我决定的问题。
完成标准：计划足够详细，使后续任务可以每次只实现一个垂直切片。

## 12.2 工程初始化提示词

根据已批准的计划初始化 monorepo。

技术栈：apps/web 使用 Next.js + TypeScript；apps/api 使用 FastAPI；数据库 PostgreSQL；Python 包管理使用 uv 或项目既有方案；前端使用 pnpm。
要求：
- 创建 Docker Compose；
- 增加 .env.example，不提交秘密；
- 增加 API /health 和 Web 基础首页；
- 增加 lint、typecheck、test、build 命令；
- 增加 CI；
- 不实现业务功能或任何爬虫。
完成标准：新机器按 README 能启动；所有检查通过；总结创建的文件和命令。

## 12.3 数据导入提示词

实现 CSV 数据导入垂直切片。

上下文：遵守 docs/data-contract.md；使用现有数据库模型和迁移工具。
功能：上传 CSV，解析、验证、去重、保存 import_job；错误行生成结构化报告；成功行以幂等方式写入 items 和 market_snapshots。
约束：金额使用 Decimal；时间统一 UTC；禁止静默丢弃错误；禁止任何网络抓取。
测试：正常文件、重复文件、缺字段、非法价格、重复时间点、部分错误文件。
完成标准：API 集成测试通过；样例文件可以导入；错误报告可下载；文档更新。

## 12.4 基础算法提示词

在 packages/analytics 中实现第一版可解释指标和信号。

实现：
- 扣费后 profit、ROI、break-even；
- rolling median、MAD z-score；
- EMA7/EMA30、价差率、订单失衡、滚动波动率；
- 评分和 eligibility 门槛；
- explanation 与 risks 的结构化输出。
约束：所有算法为纯函数；不能读取网络；参数必须可配置；避免除零和缺失值传播。
测试：边界值、空数据、价格不合法、费用变化、历史不足、极端异常点。
完成标准：pytest、ruff、mypy 全通过；为公式写简短文档和示例。

## 12.5 回测提示词

实现走步回测引擎，不使用未来数据。

输入：历史快照、活动事件、费用版本、策略参数、评估窗口。
执行：在每个时间点生成信号；按可配置成交规则模拟买入和卖出；计算价差、费用、最大持有时间和无法成交情况。
输出：交易明细、净值曲线、总收益、最大回撤、CVaR、胜率、平均持有天数、未成交比例、dataset_hash 和 code_commit。
测试：构造小型确定性数据集，手工计算预期结果并断言完全一致；增加专门的数据泄漏测试。
完成标准：同一输入重复运行结果一致，报告可导出 CSV/JSON。

## 12.6 前端提示词

实现商品详情页，先使用现有 API 和样例数据。

页面包含：商品信息、价格图、bid/ask、价差、30/90日指标、收益计算器、推荐评分、理由、风险、数据更新时间和免责声明。
要求：加载、空状态、错误状态完整；移动端可用；金额和百分比格式统一；图表不得暗示超出数据范围的精度。
测试：组件测试和一个端到端流程；运行 lint、typecheck、test、build。
完成标准：提供页面截图或浏览器验收说明，列出仍未覆盖的边界。

## 12.7 审查提示词

请审查当前分支相对 main 的全部变更，不要先修改代码。
重点检查：
1. 是否违反“不实现 Gaijin 自动爬取或自动交易”的规则；
2. 是否存在未来数据泄漏；
3. 金额、费用和时区是否正确；
4. 数据导入是否幂等；
5. 是否缺少边界测试；
6. 是否有秘密、日志隐私或权限问题；
7. API 变更是否同步文档。
按严重程度输出发现、证据文件和修复建议。之后等待我决定哪些问题需要修复。

# 十三、测试、质量与安全门槛

## 13.1 必须自动化的检查

| 层 | 检查 |
| --- | --- |
| Python | ruff format/check、mypy、pytest、迁移测试 |
| TypeScript | eslint、tsc、组件测试、production build |
| API | OpenAPI schema、集成测试、错误码和权限 |
| 数据 | schema 验证、重复、时间顺序、异常值和 checksum |
| 算法 | 公式单测、属性测试、无未来泄漏测试、回测复现 |
| 端到端 | 导入样例 → 页面出现 → 生成信号 → 运行回测 |
| 安全 | 依赖审计、secret scan、最小权限、上传文件限制 |

## 13.2 关键安全规则

任何密钥只放环境变量或密钥管理服务；`.env` 永远不提交。

上传文件限制大小、扩展名、MIME，并在服务器端重新验证。

SQL 全部使用 ORM/参数化查询；用户输入不得拼接查询。

管理员接口必须鉴权、限速并记录审计日志。

日志不得记录账户令牌、完整 Cookie、支付信息或个人敏感数据。

推荐结果显示数据时间、算法版本和置信度，避免旧数据被当成实时行情。

# 十四、部署与运行方法

MVP 可采用一个 Docker Compose 本地环境和一个生产环境。生产环境至少包含：

Web 前端；

FastAPI 服务；

托管或自建 PostgreSQL；

对象存储或受控目录保存导入文件与报告；

定期数据库备份；

应用日志、错误监控和健康检查；

HTTPS、域名和基本访问控制。

上线时先只开放只读行情页面；数据导入和策略设置仅管理员可用。提醒功能和用户账户可以在核心回测稳定后增加。

# 十五、风险登记表

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 数据来源不合规 | 账号、法律和项目风险 | 只用授权/人工数据；数据提供者接口化 |
| 历史数据不足 | 模型不可靠 | 优先规则和描述统计；显示置信度 |
| 成交量不可得 | 收益高估 | 使用价差、深度、无成交天数代理并保守惩罚 |
| 活动机制改变 | 历史规律失效 | 活动版本化、分阶段回测、漂移监控 |
| 费用变化 | 净收益计算错误 | 费用生效时间版本化 |
| 过拟合 | 回测漂亮但上线失效 | 时间外测试、基线、参数试验记录 |
| Codex 生成错误代码 | 缺陷或安全漏洞 | 小任务、测试、diff、review、人工验收 |
| 范围膨胀 | 项目长期无法完成 | 先完成 CSV → 指标 → 页面 → 回测闭环 |

# 十六、项目完成定义（Definition of Done）

仓库 README 能让一台新机器按步骤启动项目。

没有任何自动访问 Gaijin Marketplace 的实现、依赖或隐藏脚本。

样例 CSV 可以导入，错误数据有清晰报告，重复导入不会产生重复记录。

商品列表和详情页能展示真实导入数据、指标、数据时间和信号解释。

收益计算正确考虑费用、价差和持有约束。

回测使用走步方式并包含专门的未来数据泄漏测试。

策略和数据集具有版本、哈希和代码提交号，可复现历史结果。

所有 lint、typecheck、test 和 build 在 CI 中通过。

管理员功能有鉴权，密钥没有提交到仓库。

网站有明确免责声明：仅供数据研究和信息参考，不保证收益。

# 十七、你现在应当执行的第一批动作

1. 新建 GitHub 私有仓库，例如 gaijin-market-analytics。

2. 把本启动包的 AGENTS.md、PROJECT_PLAN.md 和 CODEX_PROMPTS.md 放入仓库。

3. 准备一份 20-50 个商品、至少若干日期的模拟 CSV；没有历史数据时先生成明确标记为 synthetic 的测试数据。

4. 打开 Codex，先使用“项目规划提示词”，要求它只写规范和计划。

5. 审核数据模型与 API 后，再使用“工程初始化提示词”。

6. 完成工程骨架后，依次实现数据导入、基础算法、API、前端和回测；不要跳到深度学习。

7. 每个阶段都运行 review 提示词，并把重复出现的问题写回 AGENTS.md。

# 附录 A：研究与官方资料

| 资料 | 地址 | 在本项目中的用途 |
| --- | --- | --- |
| Gaijin Trade Policy | https://legal.gaijin.net/tradepolicy | 禁止使用机器人、爬虫、bot、scraper 等自动化工具访问或收集 Marketplace 数据；费用和市场功能可调整。 |
| OpenAI Codex 文档 | https://developers.openai.com/codex | Codex 的 App、IDE、CLI、Web、配置和工作流入口。 |
| OpenAI Codex Quickstart | https://developers.openai.com/codex/quickstart | 选择项目目录、登录和开始本地任务。 |
| OpenAI Codex Best Practices | https://developers.openai.com/codex/learn/best-practices | 目标、上下文、约束、完成标准；先计划；测试和 review。 |
| OpenAI AGENTS.md 指南 | https://developers.openai.com/codex/guides/agents-md | 为仓库提供持久、分层的代理指令。 |
| Temporal Fusion Transformers | https://arxiv.org/abs/1912.09363 | 多周期、分位数和可解释时间序列预测。 |
| N-BEATS | https://arxiv.org/abs/1905.10437 | 可解释时间序列预测基线。 |
| MacKinlay, Event Studies | https://doi.org/10.1257/jel.35.1.13 | 事件研究与异常收益。 |
| Amihud, Illiquidity and Stock Returns | https://doi.org/10.1016/S0304-405X(01)00024-6 | 非流动性度量方法。 |

文档版本：v1.0。项目进入编码后，应在每次架构或算法决策发生变化时更新 docs/decisions/ 下的 ADR，并同步修订本备忘录。